Итоги реализации нацпроекта «БКД» за 2020 год в Республике Саха (Якутия)

1.Строительство автомобильной дороги "Кобяй" на участке км 108 - р.Тюгюэне в Горном районе Республики Саха (Якутия). Участок км 108 - км 123+800 (15,8 км). Финансирование - 382,6 млн рублей.

2. Строительство мостового перехода через р.Тюгюэне на автомобильной дороге "Кобяй" в Кобяйском улусе (районе) Республики Саха (Якутия). Участок км 123+800 - км 124+300 (0,5 км). Финансирование - 156,7 млн рублей.

3. Строительство автомобильной дороги "Алдан" на участке Джебарики-Хая - р.Солонгдо (1 пусковой комплекс) км 55+200 - 59+000 (3,8 км). Финансирование - 23,5 млн рублей.

4. Строительство автомобильной дороги "Кобяй" на участке Бясь-Кюель - км 95 (3 пусковой комплекс). Участок км 85+580 – км 94+880 (9,3 км). Финансирование – 74,6 млн рублей.

5. Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги Якутск - Покровск - Олекминск - Ленск - Пеледуй (а/д "Умнас") с подъездами к г. Покровск, п. Мохсоголлох, с. Нюя. Участок км 36+630 – км 37+400 (0,77 км). Финансирование – 31,97 млн рублей.

6. Выполнение ремонтных работ на автомобильной дороге Якутск - Покровск - Олекминск - Ленск - Пеледуй (а/д "Умнас") с подъездами к г. Покровск, п. Мохсоголлох, с. Нюя. Участок км 59 – км 62+800 (3,8 км). Финансирование – 64,4 млн рублей.

7. Выполнение ремонтных работ на автомобильной дороге Якутск-Покровск-Олекминск-Ленск-Пеледуй (а/д Умнас) с подъездами к г.Покровск, п. Мохсоголлох, с.Нюя. Участок км 948 – км 958 (10 км). Финансирование 43,8 млн рублей.

8. Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги Якутск - Покровск - Олекминск - Ленск - Пеледуй (а/д "Умнас") с подъездами к г. Покровск, п. Мохсоголлох, с. Нюя. Участок км 102+900 – км 113+500 (10,6 км). Финансирование 347,4 млн рублей.

9. Выполнение ремонтных работ на автомобильной дороге Якутск-Покровск-Олекминск-Ленск-Пеледуй (а/д Умнас) с подъездами к г.Покровск, п. Мохсоголлох, с.Нюя. Участок км 600+786 – км 613+886 (13,1 км). Финансирование 94,89 млн рублей.

- Выполнение ремонтных работ на автомобильной дороге Якутск-Покровск-Олекминск-Ленск-Пеледуй (а/д Умнас) с подъездами к г.Покровск, п. Мохсоголлох, с.Нюя. Участок км 626+850 – км 629+200 (2,35 км). Финансирование 24,7 млн рублей.

10. Выполнение ремонтных работ автомобильной дороги Нижний Бестях (1157-й км а/д "Лена") - Амга - Усть-Мая - Эльдикан - Югоренок (а/д "Амга"), с подъездами к нефтебазе, с. Петропавловск. Участок км 43 – км 53 (10 км). Финансирование 125,6 млн рублей.

11. Выполнение ремонтных работ на автомобильной дороге "Амга", участок Нижний - Бестях (1157-й км а/д "Лена") - Амга - Усть-Мая - Эльдикан - Югоренок (а/д "Амга"), с подъездами к нефтебазе, с Петропавловск участок км 96+340 - км 112+590 в Амгинском улусе (районе) Республики Саха (Якутия). Участок км 96+340 – км 112+590 (16,25 км). Финансирование 89 млн рублей.

12. Выполнение ремонтных работ на автомобильной дороге "Нижний Бестях (1157-й км а/д "Лена") - Амга - Усть-Мая - Эльдикан - Югоренок (а/д "Амга"), с подъездами к нефтебазе, с. Петропавловск на участке км 19+000 - 24+000. Участок км 19 – км 24 (5 км). Финансирование 138 млн рублей.

13. Выполнение ремонтных работ на автомобильной дороге "Нижний Бестях (1157-й км а/д "Лена") - Амга - Усть-Мая - Эльдикан - Югоренок (а/д "Амга"), с подъездами к нефтебазе, с. Петропавловск на участке км 450+000 - 470+000. Участок км 460 – км 470 (0) км). Финансирование 111,2 млн рублей. Перенос показателей на 2021 год (в связи с невыполнением обязательств по Госконтракту в 2020г.).

14. Выполнение ремонтных работ на автомобильной дороге Якутск - Намцы - Булус (а/д "Нам") с подъездами к п. Жатай, п. Кангалассы. Участок км 39+670 – км 44+670 (5) км). Финансирование 101,7 млн рублей.

- Выполнение ремонтных работ на автомобильной дороге Якутск - Намцы - Булус (а/д "Нам") с подъездами к п. Жатай, п. Кангалассы. Участок км 78+550 – км 86 (7,45 км). Финансирование 165,9 млн рублей.

15. Выполнение работ по капитальному ремонту на автомобильной дороге Якутск - Намцы - Булус (а/д "Нам") с подъездами к п. Жатай, п. Кангалассы. Участок км 99+500 – км 110+620 (0 км). Финансирование 611,4 млн рублей. Перенос показателей на 2021 год (в связи с невыполнением обязательств по Госконтракту в 2020г.).

16. Выполнение ремонтных работ автомобильной дороги 1163-й км а/д "Вилюй" - Мирный -Удачный - Оленек - Саскылах - Юрюнг-Хая (а/д "Анабар"), с подъездом к п. Айхал. Участки: км 176 – км 191 (5 км), финансирование 154,6 млн рублей; км 418 – км 428 (10 км), финансирование 105,57 млн рублей.

17. Выполнение ремонтных работ на автомобильной дороге 509-й км "Колыма" - Тополиное - Токума - Батагай - Усть-Куйга - Казачье - Нижнеянск (а/д "Яна") в Томпонском районе Республики Саха (Якутия). Участок км 10+180 – км 30+180 (20 км). Финансирование 42,6 млн рублей.

18. Выполнение ремонтных работ на автомобильной дороге 509-й км "Колыма" - Тополиное - Токума - Батагай - Усть-Куйга - Казачье - Нижнеянск (а/д "Яна"). Участок км 158+440 – км 163+080 (4,64 км). Финансирование 36,78 млн рублей.

19. Выполнение работ по капитальному ремонту на автомобильной дороге Кангалассы - Борогонцы (а/д "Борогон"). Участок км 94+600 – км 98+330 (3,73 км). Финансирование 84,32 млн рублей.

20. Выполнение ремонтных работ на автомобильной дороге Мая-Тюнгюлю - Борогонцы (а/д "Мюрю"). Участок км 138+000 – км 150+510 (3,73 км). Финансирование 12,51 млн рублей.

21. Выполнение ремонтных работ Уолба - Булун - нефтебаза на участке км 0+000 — км 4+670 (4,67 км). Финансирование 59,4 млн рублей.

22. Выполнение ремонтных работ на автомобильной дороге 1163-й км а/д «Вилюй» - Мирный - Удачный - Оленек - Саскылах - Юрюнг-Хая (а/д «Анабар»), с подъездом к п. Айхал на участках км 32+000 - км 56+133 и км 56+563 – км 57+568 в Мирнинском районе. Участок км 32+000 – км 57+568 (25 км). Финансирование 248 млн рублей.

23. Выполнение ремонтных работ на автомобильной дороге "Алдан" на участке км 0+000 - км 11+591 в Томпонском районе РС(Я) (11 км). Финансирование 77,24 млн рублей.

24. Выполнение работ по установке светофорного объекта на автомобильной дороге "Якутск-Маган" на территории ГО "Город Якутск" на км 2+007. Финансирование 0,3 млн рублей.

25. Выполнение работ по установке дорожных знаков на автомобильной дороге "Якутск-Маган" на территории ГО "Город Якутск". Участок км 0 – км 14+670. Финансирование 2,9 млн рублей.

26. Выполнение работ по устройству уличного освещения на участке км 74+050 - км 78+750 автомобильной дороги "Умнас" в г. Покровске Хангаласского района. Участок км 0 – км 14+670. Финансирование 2,9 млн рублей.

27. Выполнение работ по устройству уличного освещения на участке км 110+450 - км 114+850 автомобильной дороги "Умнас" в с. Булгунняхтах Хангаласского района Республики Саха (Якутия). Участок км 110+450 – км 14+850. Финансирование 6,01 млн рублей.

28. Выполнение работ по установке металлических барьерных ограждений на автомобильной дороге "Амга" в Амгинском районе Республики Саха (Якутия). Участок км 182+180 – км 188+126. Финансирование 14,55 млн рублей.

29. Выполнение работ по устройству и содержанию на принципах контракта жизненного цикла наружного освещения на участке км 0+000 - км 2+340 автомобильной дороги "Амга" подъезд к Нефтебазе в Амгинском районе Республики Саха (Якутия). Финансирование 2,78 млн рублей.

30. Выполнение работ по устройству и содержанию на принципах контракта жизненного цикла наружного освещения на участке км 178+900 - км 180+400 автомобильной дороги "Амга" в Амгинском районе Республики Саха (Якутия). Финансирование 1,75 млн рублей.

итого км и финансирование